Intern Project

Stajyer Takım Projesi - Bilgilendirme ve Teslimat Paketi (20 iş günü)

6 kişilik stajyer takımına gönderilecek versiyon

Proje notu Bu paket, 6 stajyerin birlikte tek bir ürün geliştireceği ortak takım projesini tanımlar. Proje, şirketin gerçek yapıya çok yakın mockup operasyon verisi üzerine kurulur: 55 bin satırlık satış hareketi, 138 ürün, 204 bayi, 6 depo, stok ve aylık bayi ciro hedefleri. Takım bu veriden beslenen bir bayi performans ve karar destek uygulaması geliştirecek. Veri bilinçli olarak kirlidir; temizlemek işin bir parçasıdır. Amaç framework ezberi değil; gerçek bir takım gibi rol paylaşarak birbirine bağımlı parçaları entegre edip çalışan bir bütün ortaya koyabilmektir. Herkesin kendi rolünde net bir teslimatı vardır ve hiçbir rol tek başına projeyi bitiremez.

Genel Bilgilendirme	2

Teslimat Özeti	2

Takım Use Case	3

Proje Adı	3

Senaryo	3

İş hedefi	3

Veri Seti	3

Sistem Akışı	5

AI Kullanım Sınırı	6

Rol Bazlı Görev Dağılımı	6

1. Product Owner Stajyeri (1 kişi)	6

2. Data Stajyeri (1 kişi)	7

3. Yazılım Stajyerleri (2 kişi)	8

4. AI Automation Stajyerleri (2 kişi)	9

20 Günlük Plan ve Checkpoint'ler	9

Roller Arası Bağımlılıklar	10

Kurulum Gereksinimleri	11

Ortak Çalışma Kuralları	12

Minimum Kabul Kriterleri	12

Örnek API Davranışı	13

Önerilen Repo Yapısı	14

Test Yaklaşımı	16

# Genel Bilgilendirme

| Konu | Açıklama |
| --- | --- |
| Amaç | 6 kişilik stajyer takımının; gerçekçi ve kirli bir satış/stok/hedef verisi üzerinde birlikte çalışarak veri temizliği, analiz, AI destekli otomasyon, yazılım ve ürün yönetimi disiplinlerini tek bir çalışan üründe buluşturma becerisini geliştirmek ve ölçmek |
| Süre | 20 iş günü (4 çalışma haftası). Gün 5, 10, 15 ve 20'de 30 dakikalık bir checkpoint yapılır |
| Takım | 1 Product Owner stajyeri, 1 Data stajyeri, 2 Yazılım stajyeri, 2 AI Automation stajyeri |
| Hedef kitle | Üniversite stajyerleri. Kapsam bu seviyeye göre kurgulanmıştır: ileri seviye mimari veya production altyapı beklenmez |
| Çıktılar | Tek ortak repo + çalışan uygulama (API + basit arayüz) + temizlenmiş veri, veritabanı ve analiz katmanı + AI destekli özet/otomasyon akışı + 20 dk takım sunumu |
| Beklenen yaklaşım | Production-grade sistem değil; sade, anlaşılır, çalıştırılabilir ve gerçek hayata yakın bir çözüm. Parçaların birbirine bağlanması, tek bir parçanın mükemmelliğinden daha önemlidir |
| Değerlendirilmeyecek alanlar | Yaş, okul, önceki şirket gibi teknik problem çözme ile ilgisiz kriterler değerlendirmeye dahil değildir |

Sektör Bağlamı Katma değerli teknoloji dağıtımı yapan bir şirket düşünün. Şirket 204 bayi/iş ortağı üzerinden 138 ürün satıyor; 6 bölge deposundan sevkiyat yapıyor ve her bayi için aylık ciro hedefi belirliyor. Satış yönetimi bugün her ay sonunda Excel dosyalarını elle birleştirip hangi bayinin hedefini tuttuğunu, hangisinin marjını erittiğini ve hangi ürünün stoğunun kritik seviyeye düştüğünü çıkarmaya çalışıyor. Bu iş yavaş, hataya açık ve kişiye göre değişiyor. Bu proje o aylık işi veriyle otomatikleştirmeyi ve satış yönetimine karar desteği vermeyi hedefler.

# Teslimat Özeti

| Rol | Teslimat | Format | Beklenen kapsam |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Proje tanımı, backlog ve demo yönetimi | Doküman + board | Problem tanımı, kullanıcı hikâyeleri, ölçülebilir kabul kriterleri, 20 günlük plan, demo senaryosu ve sunum akışı |
| Data (1 kişi) | Temizlenmiş veri + veritabanı, analiz, eşik katmanı ve Power BI raporu | Notebook/script + DB şeması + rapor + config + .pbix | Altı Excel dosyasının temizliği ve birleştirilmesi, temizlenmiş verinin Supabase'e (PostgreSQL) yüklenmesi ve şema tasarımı, marj ve hedef gerçekleşme analizi, bayi risk skoru mantığı, eşiklerin veriyle gerekçelendirilmesi, veritabanı üzerine kurulu Power BI raporu |
| Yazılım (2 kişi) | Çalışan uygulama, API ve basit arayüz | Repo + README | ASP.NET Core Web API endpoint'leri, deterministik skor/karar motoru, EF Core ile PostgreSQL veri erişim katmanı, React dashboard, hata yönetimi, birim testler |
| AI Automation (2 kişi) | AI destekli özet katmanı ve otomasyon akışı | Akış + AI katmanı + prompt dosyaları | Aylık bayi performans yorumunun LLM ile üretimi, teklif değerlendirme akışının tetiklenmesi, guardrail ve fallback, uyarı/bildirim, loglama |
| Takım (hepsi) | Ortak demo sunumu | 5-8 slayt | 20 dk sunum: problem, veri ve temizlik, mimari, Power BI raporu, AI katmanı ve sınırları, canlı demo, öğrenilenler |
| Takım (hepsi) | Entegrasyon | Tek repo | Tüm parçalar tek repoda birleşmeli ve tek komutla ayağa kalkmalı |

# Takım Use Case

### Proje Adı

Bayi Performans ve Karar Destek Platformu

### Senaryo

Şirketin satış yönetimi, 204 bayinin performansını bugün elle takip ediyor. Her ay sonunda satış hareketleri, ürün maliyetleri, bayi listesi, stok durumu ve aylık ciro hedefleri farklı Excel dosyalarından tek tek çekiliyor; bir uzman bunları birleştirip hangi bayinin hedefini tuttuğunu ve hangi satışın marjını erittiğini çıkarmaya çalışıyor. İş yavaş, tekrarlayan ve kişiye göre değişiyor: aynı veriden iki farklı uzman farklı sonuç çıkarabiliyor.

Takımdan, bu altı veri dosyasını kullanarak satış yönetimine karar desteği veren bir platform kurması bekleniyor. Platform iki işi yapar. Birincisi ve ana işi: bayi bazında aylık performansı hesaplar (gerçekleşen ciro, hedefe ulaşma oranı, ortalama marj, iskonto eğilimi, stok riski) ve bunlardan deterministik bir bayi risk skoru üretir. İkincisi ve daha küçük modül: yeni bir bayi teklifi girildiğinde, geçmiş veriden çıkarılmış eşiklerle o teklifi APPROVE, REJECT veya NEED_APPROVAL olarak ön değerlendirir.

Verinin kendisi projenin ilk zorluğudur. Dosyalar bilinçli olarak kirli hazırlanmıştır: aynı sütunda beş farklı tarih formatı, hem 0.05 hem 5 hem “%5” olarak yazılmış iskonto oranları, “11.006,87 TL” gibi metne dönmüş fiyatlar, negatif miktarlar, mükerrer ürün ve bayi kayıtları, boş segment alanları, hayalet ürün kodları. Bu veriyi temizlemeden hiçbir analiz doğru çıkmaz. Kirliliği fark etmek ve kurallı biçimde ele almak, projenin en çok puan getiren kısımlarından biridir.

Projenin AI tarafı bilinçli olarak sınırlıdır. Tüm sayısal hesaplar ve kararlar deterministik kodla yapılır; AI o sonucu insanın anlayacağı dille açıklar, aylık bayi performans yorumunu yazar ve gerektiğinde satış yöneticisine gidecek uyarı mesajını taslaklar. Bunun nedeni pratik: “bu bayi neden riskli” sorusuna her seferinde aynı yanıtı verebilmek gerekir, ama marj ve hedef hesabının bir dil modelinin insafına bırakılması kabul edilemez. Takımın bu ayrımı kurabilmesi projenin en önemli çıktısıdır.

Bu tek bir projedir. Altı stajyer aynı repoda, aynı veri modeli üzerinde çalışır. Kimse kendi parçasını izole bitirip teslim edemez; her rolün çıktısı bir başkasının girdisidir.

### İş hedefi

Altı Excel dosyasını temizleyip tek ve tutarlı bir analiz veri setinde birleştirmek.

Bayi bazında aylık gerçekleşen ciro, hedefe ulaşma oranı, ortalama marj ve iskonto eğilimini hesaplamak.

Bu metriklerden deterministik ve açıklanabilir bir bayi risk skoru üretmek; eşikleri veriyle gerekçelendirmek.

Kritik stok durumundaki ürünleri satış hızıyla birlikte tespit edip uyarı üretmek.

Yeni bir teklifi geçmiş veriden çıkarılmış eşiklerle APPROVE, REJECT veya NEED_APPROVAL olarak ön değerlendiren küçük bir karar modülü kurmak.

Sonuçları bir API ve basit bir arayüz üzerinden satış yönetiminin kullanabileceği hale getirmek.

AI'ı hesabın sahibi değil açıklayıcısı olarak konumlandırmak; guardrail ve fallback ile bunu garanti etmek.

Aylık raporlama ve uyarı akışını otomatikleştirip çalıştırmaları izlenebilir şekilde loglamak.

Altı kişilik bir takım olarak tek repoda, birbirini bloklamadan çalışabilmek.

### Veri Seti

Veri takıma hazır olarak verilecektir; üretmeniz gerekmez. Altı Excel dosyası vardır ve birlikte bir dağıtım şirketinin operasyonunu temsil eder: 55.015 satış hareketi (Ocak 2022 - Haziran 2025), 138 ürün, 204 bayi, 6 depo, 475 ürün-depo stok kaydı ve 120 bayi için iki yıllık aylık ciro hedefi. Veri tamamen kurgudur. Önemli nokta: veri kasıtlı olarak kirlidir; temizlemek ilk işinizdir.

Satislar.xlsx - satış hareketleri (55.015 satır)

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| SatisID | int | Satış kaydı numarası, ör. 100001. Tekil |
| Tarih | karışık | Satış tarihi. Beş farklı formatta yazılmış: 2022-01-13, 15.05.2025, 05/10/2024, “23 Ağustos 2024” ve datetime. Hepsi tek formata çevrilmeli |
| BayiKodu | string | Bayi kodu, ör. B0012. Bayiler.xlsx ile eşleşir; 8 satırda karşılığı olmayan kod var |
| UrunKodu | string | Ürün kodu, ör. U1057. Urunler.xlsx ile eşleşir; 7 satırda karşılığı olmayan kod var |
| DepoKodu | string | Sevkiyat deposu, ör. DP01. Depolar.xlsx ile eşleşir |
| Miktar | decimal | Satılan adet. 443 satır boş, 1.686 satır negatif (iade olarak mı ele alınacak, dışlanacak mı - kararı siz verin ve yazın) |
| BirimFiyat | karışık | Birim satış fiyatı. 18.744 satır metin olarak gelmiş: “11.006,87 TL”, “4918,11”. Sayıya çevrilmeli |
| IskontoOrani | karışık | İskonto. Aynı sütunda üç gösterim var: 0.05, 5 ve “%5”. Ayrıca 9.011 satır boş. Tek ölçeğe normalize edilmeli |
| SatisKanali | string | Satış kanalı. 7 farklı yazım var ama gerçekte 4 kanal: Online / E-Ticaret / Telefon / Saha. Büyük-küçük harf ve baştaki-sondaki boşluk temizlenmeli |

Urunler.xlsx - ürün ve maliyet bilgisi (138 satır)

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| UrunKodu | string | Ürün kodu, ör. U1001. 6 mükerrer kayıt var; tekilleştirilmeli |
| UrunAdi | string | Ürün adı. Baştaki/sondaki fazla boşluklar temizlenmeli |
| Kategori | string | Bilgisayar, Çevre Birimi, Ağ, Depolama, Bileşen, Yazıcı |
| AltKategori | string | Ör. Laptop, Masaüstü PC, Dizüstü Bilgisayar |
| Marka | string | Ör. MSI, Acer |
| BirimMaliyet | karışık | Birim maliyet (TL). 36 satır metin olarak gelmiş (“13.800,00 TL”) ve bazıları boş. Marj hesabının temeli - bu alan temizlenmeden marj hesaplanamaz |

Bayiler.xlsx - bayi ve segment bilgisi (204 satır)

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| BayiKodu | string | Bayi kodu, ör. B0001. 4 mükerrer kayıt var |
| BayiAdi | string | Bayi ticari adı |
| Sehir | string | Şehir. Yazımlar karışık: “kayseri”, “Antalya ”, “MERSİN”, “Izmir”. Standartlaştırılmalı |
| Bolge | string | İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege |
| Segment | string | Kurumsal, KOBİ veya Bireysel. 21 satırda boş - nasıl ele alacağınıza karar verip yazın |

Stok.xlsx - ürün-depo stok durumu (475 satır)

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| UrunKodu | string | Ürün kodu |
| DepoKodu | string | Depo kodu. UrunKodu + DepoKodu birlikte tekildir |
| MevcutStok | int | Depodaki mevcut adet (0-499) |
| MinStokSeviyesi | decimal | Kritik stok eşiği. 28 satır boş - varsayılan bir kural tanımlamanız gerekir |
| SonSayimTarihi | karışık | Son sayım tarihi. Formatlar karışık: datetime ve “02.04.2025” gibi metin |

Depolar.xlsx - depo listesi (6 satır)

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| DepoKodu | string | Depo kodu, DP01-DP06 |
| DepoAdi | string | Ör. Ana Depo (Hadımköy), Ankara Bölge Depo |
| Sehir | string | Deponun bulunduğu şehir |
| Bolge | string | Deponun hizmet verdiği bölge |

AylikHedefler.xlsx - bayi aylık ciro hedefleri (240 satır)

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| BayiKodu | string | Bayi kodu. 120 bayi için hedef var; kalan 84 bayinin hedefi yok - bunu analizde ele almanız gerekir |
| Yil | int | 2024 veya 2025 |
| Ocak ... Aralık | int | 12 ayrı sütun, her biri o ayın TL ciro hedefi. Bu geniş (wide) yapı analiz için uzun (long) formata çevrilmeli: BayiKodu, Yil, Ay, Hedef |
| Aciklama | string | Serbest metin, ör. “2024 aylık ciro hedefleri” |

Veri kalitesi ve hesaplama notları

Satislar.xlsx maliyet içermez. Marj hesaplamak için UrunKodu üzerinden Urunler.xlsx ile birleştirmeniz zorunludur.

Net satır tutarı = Miktar × BirimFiyat × (1 - IskontoOrani). İskonto oranını 0-1 ölçeğine normalize ettikten sonra kullanın.

Marj yüzdesi = ((BirimFiyat × (1 - IskontoOrani) - BirimMaliyet) / (BirimFiyat × (1 - IskontoOrani))) × 100.

Hedefe ulaşma oranı = ilgili ayın gerçekleşen net cirosu / AylikHedefler'deki o ay hedefi × 100.

Temizlik kararlarınızı yazıya geçirin: boş iskonto 0 mı sayılacak, negatif miktar iade mi sayılıp ayrı mı raporlanacak, hayalet ürün/bayi kodlu satırlar dışlanacak mı. Kararın kendisinden çok, tutarlı ve gerekçeli olması değerlendirilir.

Bu veri kurgudur ancak bayi adları ve şehirler gerçek şirket adlarına benzer; rapor ve ekran görüntülerinde sorun yoktur, ancak LLM'e gönderilen içerikte bayi adı yerine BayiKodu kullanın.

### Sistem Akışı

Uçtan uca akış şu şekilde işler. Her adımın sahibi farklı bir roldür; bu yüzden akışı takımın tamamının anlaması gerekir.

Ham Excel dosyaları veri klasörüne konur. Temizlik script'i çalışır: formatlar normalize edilir, mükerrerler ayıklanır, dosyalar tek analiz veri setinde birleştirilir.

Temizlenmiş veri Supabase'deki (PostgreSQL) tablolara yüklenir. Bu adımdan sonra ham Excel'e kimse dokunmaz; analiz, API ve rapor katmanlarının tamamı veritabanını okur.

Analiz katmanı bayi bazında aylık metrikleri hesaplar: net ciro, hedefe ulaşma oranı, ortalama marj, ortalama iskonto, iade oranı.

Skor motoru bu metrikleri konfigürasyondan okuduğu eşiklerle karşılaştırıp bayi risk skorunu ve gerekçe kodlarını üretir (ör. HEDEF_ALTINDA, MARJ_EROZYONU, YUKSEK_ISKONTO).

Stok kontrolü çalışır: MevcutStok, MinStokSeviyesi altındaki ürünler son 3 aylık satış hızıyla birlikte kritik liste olarak işaretlenir.

API veritabanından okuyup sonuçları sunar: /bayi/{kod}/performans, /bayiler/risk-listesi, /stok/kritik. React arayüzü bu endpoint'leri çağırıp tabloyu ve skoru gösterir.

AI katmanı; hesaplanmış metrikleri ve gerekçe kodlarını girdi alıp satış yöneticisine dönük iki-üç cümlelik bir performans yorumu üretir. Bayi adı ve serbest metin alanları bu çağrıya gönderilmez.

Yorum, skorun yanında kullanıcıya sunulur. AI hata verirse veya anahtar yoksa şablon tabanlı bir metin kullanılır; skor ve gerekçe kodları her durumda döner.

Risk skoru eşiği aşan bayiler için otomasyon akışı uyarı mesajı taslağı üretip satış yöneticisine gönderir (mock e-posta/dosya çıktısı kabul edilir).

İkincil modül: yeni bir teklif forma girildiğinde teklif değerlendirme endpoint'i çağrılır ve APPROVE / REJECT / NEED_APPROVAL kararı ile gerekçe kodları döner.

Tüm çalıştırmalar bir audit loguna kaydedilir: hangi bayi, hangi skor, hangi gerekçe kodları, zaman damgası.

### AI Kullanım Sınırı

Bu kural projenin tamamı için geçerlidir ve ihlali doğrudan kabul kriteri hatasıdır.

| AI'ın YAPACAĞI | AI'ın YAPMAYACAĞI |
| --- | --- |
| Hesaplanmış skoru ve metrikleri insan diline çevirip kısa yorum yazmak | Risk skorunu veya hedefe ulaşma oranını hesaplamak |
| Bayi performansındaki eğilimi özetlemek (ör. iskonto artıyor, marj daralıyor) | Risk skorunu veya APPROVE / REJECT / NEED_APPROVAL kararını vermek |
| Satış yöneticisine gidecek uyarı mesajı taslağını yazmak | Marj, ciro, stok veya iskonto hesaplamak |
| Eksik veya çelişkili veriyi kullanıcıya anlatmak | reason_codes listesini belirlemek veya değiştirmek |
| Aksiyon önerisi cümlesi kurmak (ör. bu bayiyle iskonto görüşmesi yapılmalı) | Eşik değerlerini yorumlayıp esnetmek |

### Rol Bazlı Görev Dağılımı

Aşağıda her rolün ne yapacağı, neyi teslim edeceği ve kimlerle çalışacağı açıkça yazılıdır. Rolünüzün dışındaki bölümleri de okuyun: kendi çıktınızın kime gittiğini bilmeniz gerekir.

#### 1. Product Owner Stajyeri (1 kişi)

Sen bu projenin sahibisin. Kod yazmıyorsun ama projenin ne olduğunu, hangi sırayla yapılacağını ve ne zaman “bitti” sayılacağını sen tanımlıyorsun. Takımın geri kalanı senin yazdığın kabul kriterlerine göre çalışacak; kriter belirsizse iş de belirsiz kalır.

İlk hafta işin çoğu senin üzerinde: problem tanımını netleştirip backlog'u kurmalısın. Sonrasında rolün koordinasyona ve engel kaldırmaya kayar.

Görevlerin:

Problem tanımı ve kapsam dokümanını yaz: hangi sorunu çözüyoruz, kimin için, neyi kapsam dışı bırakıyoruz. 20 iş günü kısa bir süre; kapsamı küçük tutmak senin işin.

Kullanıcı hikâyeleri çıkar. Ör: “Satış yöneticisi olarak, hedefinin altında kalan bayileri tek ekranda görmek istiyorum ki ay ortasında müdahale edebilsin.”

Her hikâye için ölçülebilir kabul kriteri yaz: “hızlı çalışsın” değil, “risk listesi endpoint'i 2 saniyenin altında yanıt dönmeli”.

Backlog'u önceliklendir ve 20 iş gününe dağıt. Neyin ilk hafta, neyin son hafta yapılacağına sen karar veriyorsun.

Bir görev takip panosu kur (Trello, GitHub Projects veya basit bir tablo yeterli) ve güncel tut.

Checkpoint toplantılarını (Gün 5, 10, 15, 20) sen organize et: kim ne yaptı, kim neyle tıkandı, bu hafta ne yapılacak.

Veri temizlik kararlarının iş anlamını Data stajyeriyle netleştir: negatif miktarlar iade mi sayılacak, hedefi olmayan 84 bayi raporda nasıl görünecek?

Risk skoru eşiklerinin iş anlamını Data stajyeriyle birlikte belirle: “hedefin %70'inin altındaysa riskli” kararı hem veriye hem iş mantığına dayanmalı.

AI'ın nerede kullanılacağına ve nerede kullanılmayacağına dair sınırı yazıya geçir. Bu sınır demoda savunulacak bir karardır.

AI yorumunun kabul kriterini tanımla: kaç cümle, hangi bilgileri içermeli, hangi tonda olmalı.

Power BI raporunun neyi cevaplaması gerektiğini Data stajyeriyle birlikte tanımla: satış yöneticisi rapora baktığında hangi üç soruya cevap alacak? Sayfa başına bir soru kuralını uygula ve rapor için kabul kriterini yaz.

Demo senaryosunu yaz: sunumda hangi bayilerle hangi sırayla gösterim yapılacak (bir riskli, bir iyi performanslı, bir eksik verili örnek).

Sunumun akışını kurgula ve kimin hangi bölümü anlatacağını dağıt.

Teslimatların: kapsam dokümanı, kullanıcı hikâyeleri ve kabul kriterleri listesi, güncel backlog panosu, haftalık checkpoint notları, Power BI rapor kapsamı ve kabul kriteri, demo senaryosu ve sunum akışı.

Kimlerle çalışıyorsun: herkesle. Özellikle Data stajyeriyle temizlik ve eşik kararlarında, Yazılım ekibiyle kabul kriterlerinin teknik karşılığında, AI Automation ekibiyle AI yorumunun ve uyarı akışının iş kurallarında.

#### 2. Data Stajyeri (1 kişi)

Sen bu projenin sayısal temelini kuruyorsun. Skor motorundaki her eşiğin arkasında senin analizin olacak. Takım “hedefin %70'inin altındaysa riskli” diyecekse, o %70'in neden 70 olduğunu senin gösterebilmen gerekir.

Altı Excel dosyasıyla başlıyorsun ve bu dosyalar kirli. İlk ve en önemli işin veriyi tanımak ve temizlemek: hangi sütun kaç formatta yazılmış, hangi alanlar boş, mükerrer kayıtlar hangileri, hayalet kodlar var mı. Bu adımı atlarsan sonraki tüm analizler yanlış çıkar; projede en çok zaman ayırman gereken kısım burasıdır.

Görevlerin:

Altı dosyayı da yükle ve keşifsel analiz yap: satır sayıları, eksik değerler, mükerrerler, aykırı kayıtlar, tarih aralığı.

Tarih alanlarını tek formata çevir. Satislar.xlsx'te beş, Stok.xlsx'te iki farklı format var; ay adı içeren Türkçe tarihleri (“23 Ağustos 2024”) de ele almalısın.

Sayısal alanları temizle: BirimFiyat ve BirimMaliyet'teki “11.006,87 TL” gibi metinleri sayıya çevir (binlik ayıracı nokta, ondalık virgül).

IskontoOrani'nı tek ölçeğe normalize et. Aynı sütunda 0.05, 5 ve “%5” var; hepsi aynı anlamda mı, karar ver ve gerekçesini yaz.

Kategorik alanları standartlaştır: SatisKanali'ndaki 7 yazımı 4 kanala indir, Sehir alanındaki büyük-küçük harf ve boşluk sorunlarını temizle.

Mükerrer kayıtları ayıkla: Urunler'de 6, Bayiler'de 4 mükerrer kod var. Hangisini tutacağına dair kuralını yaz.

Eksik ve tutarsız kayıtları ele al: 443 boş Miktar, 1.686 negatif Miktar, 9.011 boş İskonto, 21 boş Segment, 28 boş MinStokSeviyesi, hayalet ürün ve bayi kodları. Her biri için kararını tabloya dök.

AylikHedefler.xlsx'i uzun formata çevir: 12 ay sütununu BayiKodu / Yil / Ay / Hedef satırlarına dönüştür.

Dosyaları birleştir: satışları ürün maliyeti, bayi segmenti ve depo bilgisiyle zenginleştirip tek analiz veri seti üret.

Temizlenmiş veriyi Supabase'e (PostgreSQL) yükle. Supabase ücretsiz planında bir proje aç; temizlik script'inin çıktısı dosyada kalmasın, tabloya yazılsın. Yükleme tekrar çalıştırıldığında veri mükerrer olmamalı (truncate-insert veya upsert kullan).

Veritabanı şemasını kur ve yazıya dök: satislar fact tablosu ile bayiler, urunler, depolar, aylik_hedefler boyut tabloları. Birincil anahtarları, yabancı anahtarları ve BayiKodu/UrunKodu üzerindeki indeksleri tanımla.

Şemayı Yazılım ekibiyle Gün 8'e kadar netleştir: tablo ve kolon isimleri, tipler, null kabul eden alanlar. Onlar bu şemaya karşı EF Core modeli yazacak; sonradan kolon adı değişirse kodları bozulur.

Her satır için net tutarı ve marjı hesapla. Dokümandaki formülleri kullan; sonuçlarını Yazılım ekibiyle karşılaştırıp doğrula.

Marj dağılımını çıkar: ortalama, medyan, çeyrekler. Şirket normalde hangi marj bandında satıyor?

Bayi segmentine göre kırılım yap: Kurumsal, KOBİ ve Bireysel bayilere verilen tipik iskonto ne kadar farklı?

Bayi bazında aylık gerçekleşen ciroyu hesapla ve AylikHedefler ile karşılaştır: hedefe ulaşma oranı dağılımı nasıl?

Kategori ve bölge bazında marj ve ciro farklarını incele: yapısal olarak düşük marjlı kategori veya zayıf bölge var mı?

Bu analizlerden risk skoru için somut eşikler öner (hedef altı yüzdesi, marj alt sınırı, yüksek iskonto sınırı) ve her birini bir grafik veya tabloyla gerekçelendir.

Stok tarafını da analiz et: hangi ürün-depo kırılımı MinStokSeviyesi altında ve son 3 ayın satış hızına göre kaç günlük stoğu kalmış?

Yazılım ekibine eşikleri makine tarafından okunabilir bir formatta ver: thresholds.json veya benzeri bir konfigürasyon dosyası.

AI Automation ekibiyle birlikte kararlaştır: AI yorumunda hangi sayılar yer alacak ve bu sayılar nereden gelecek.

Temizlenmiş veri seti üzerine bir Power BI raporu kur. Ham Excel'i doğrudan bağlama; kaynağın Supabase'deki temizlenmiş tablolar olmalı (Power BI'ın PostgreSQL bağlayıcısı) ki rapordaki sayılar API'nin döndüğü sayılarla birebir aynı olsun.

Veri modelini kur: satış fact tablosu ile bayi, ürün, depo ve tarih boyutlarını ilişkilendir. Tek düz tablo yerine yıldız şeması tercih et ve neden böyle kurduğunu yaz.

Temel DAX ölçülerini yaz: net ciro, brüt marj, marj yüzdesi, hedef gerçekleşme oranı, ortalama iskonto. Bu ölçüler Yazılım ekibinin API'sinin döndüğü değerlerle aynı sonucu vermeli; en az üç bayide karşılaştırıp doğrula.

En az üç sayfalık bir rapor üret: (1) yönetici özeti — toplam ciro, marj, hedef gerçekleşme ve risk altındaki bayi sayısı; (2) bayi kırılımı — hedef altı bayiler, segment ve bölge bazında marj farkları; (3) stok — MinStokSeviyesi altındaki ürün-depo kırılımı.

Risk eşiklerini raporda görselleştir: thresholds.json'daki eşikleri rapora yansıt ve eşiği aşan bayileri görsel olarak ayırt edilebilir yap.

Rapora bayi, segment, bölge ve tarih filtreleri ekle. Satış yöneticisi tek bir bayiyi seçip performansını görebilmeli.

Raporu .pbix olarak repoya koy ve sayfaların ekran görüntülerini al; demoda Power BI'ı canlı açamazsanız görüntüler üzerinden anlatacaksınız.

Raporun neyi cevapladığını kısa bir notta yaz: hangi sayfa hangi soruyu cevaplıyor, hangi ölçü nasıl hesaplanıyor.

Temizlik kararlarını ve analiz sonuçlarını kısa bir raporda topla; sunumda “veri ne söylüyor” bölümünü sen anlat.

Teslimatların: temizlik script'i, temizlenmiş ve birleştirilmiş veri seti, Supabase'e yükleme script'i, veritabanı şeması (DDL) ve şema dokümanı, analiz notebook'u, temizlik kararları tablosu, marj ve hedef gerçekleşme grafikleri, eşik önerileri raporu, thresholds.json konfigürasyon dosyası, Power BI raporu (.pbix) ve sayfa ekran görüntüleri.

Kimlerle çalışıyorsun: Yazılım ekibiyle (veritabanı şeması ve eşikler üzerinde; API senin yüklediğin tablolardan okuyacak), Product Owner ile (temizlik ve eşik kararlarının iş anlamını birlikte netleştireceksiniz), AI Automation ekibiyle (AI yorumunda hangi sayıların yer alacağı).

Dikkat: veri setinde müşteri adı/e-postası yoktur, ancak bayi adları gerçek şirket adlarına benzer. LLM'e gönderilen içerikte bayi adı yerine BayiKodu kullanın; raporlarında bayi adı kullanabilirsin.

#### 3. Yazılım Stajyerleri (2 kişi)

Siz projenin çekirdeğini yazıyorsunuz: temizlenmiş veriyi veritabanından okuyan, metrikleri ve skoru hesaplayan, sonucu API ve basit bir arayüz üzerinden sunan uygulama. Data stajyerinin Supabase'e yüklediği tablolardan okuyor, onun çıkardığı eşikleri koda alıyor, AI Automation ekibinin çağıracağı API'yi sunuyorsunuz.

İki kişisiniz; işi ikiye bölün ve bölümü ilk gün netleştirin. Önerilen ayrım:

Yazılım-1: API katmanı ve veri erişimi. ASP.NET Core Web API uygulaması, endpoint tanımları, request/response DTO modelleri, EF Core ile PostgreSQL veri erişim katmanı, konfigürasyon yönetimi (appsettings.json + IOptions, bağlantı dizesi dahil).

Yazılım-2: Skor/karar motoru, arayüz ve kalite. Metrik ve marj hesaplama, risk skoru mantığı, gerekçe kodları, React arayüzü, hata yönetimi, loglama ve testler.

Bu ayrım kesin değil; ikiniz de birbirinizin kodunu okuyup review edeceksiniz. Ama her dosyanın bir sahibi olmalı, yoksa çakışırsınız.

Ortak görevleriniz:

Repoyu kurun ve klasör yapısını oluşturun. Bu repo takımın tamamının çalışacağı yer olacak.

Veri erişim katmanını yazın: Data stajyerinin Supabase'e yüklediği temizlenmiş tablolardan EF Core ile okuyun. Ham Excel'i uygulama hiçbir zaman okumaz; temizlik ve yükleme ayrı bir adımdır ve bir kez çalışır.

Bağlantı dizesini koda gömmeyin. appsettings.json veya ortam değişkeninden okuyun; Supabase anahtarı ve şifresi repoya commit edilmemeli (.gitignore ve appsettings.Example.json kullanın).

EF Core modelini Data stajyerinin şemasına göre yazın. Şema Gün 8'de netleşir; o güne kadar arayüz üzerinden sahte (in-memory) veriyle ilerleyin ki bloke olmayasınız.

Üç ana endpoint yazın: GET /bayi/{kod}/performans, GET /bayiler/risk-listesi, GET /stok/kritik. Hepsi JSON dönmeli.

İkincil endpoint'i yazın: POST /teklif-degerlendir. JSON teklif alıp APPROVE / REJECT / NEED_APPROVAL kararı ve gerekçe kodları dönmeli.

Skor ve karar motorunu deterministik kurun. Aynı girdi her zaman aynı çıktıyı vermeli; rastgelelik olmamalı.

Eşikleri koda gömmeyin. Data stajyerinin verdiği thresholds.json dosyasından okuyun; eşik değişince kod değişmemeli.

Marj ve hedef gerçekleşme hesabını Data stajyerinin formülüyle birebir aynı yapın; sonuçları onunla karşılaştırıp doğrulayın.

Basit bir React arayüzü yapın (Vite + TypeScript; ASP.NET Core API'yi fetch/axios ile tüketir, CORS ayarını API tarafında açın): bayi seçimi, performans metrikleri, risk skoru, gerekçe kodları ve AI yorumu tek ekranda görünmeli. Süslü tasarım beklenmiyor; okunur ve çalışır olması yeterli.

Hata yönetimi kurun: eksik alan, geçersiz JSON, bulunamayan bayi veya ürün, eksik veri dosyası. Uygulama hiçbir durumda çökmemeli.

Skoru ve gerekçesini loglayın: bayi kodu, skor, gerekçe kodları, zaman damgası.

Skor ve karar motoru için birim testleri yazın. En az üç test: hedef altı bayi, iyi performanslı bayi ve eksik verili bayi.

README yazın: kurulum, çalıştırma, endpoint örnekleri, skor mantığının açıklaması, varsayımlar.

AI Automation ekibine API sözleşmesini erken verin (ilk hafta sonuna kadar). Alan isimleri sonradan değişirse akışları bozulur.

AI katmanı için response'ta ayrı metin alanları bırakın (ai_comment, alert_message_draft) ve bu alanların skor/karar alanlarından (risk_skoru, karar, gerekce_kodlari) bağımsız olduğunu koruyun.

Teslimatlarınız: çalışan ASP.NET Core Web API uygulaması, skor ve karar motoru, EF Core veri erişim katmanı, React arayüzü, birim testler, log örneği, README.

Kimlerle çalışıyorsunuz: Data stajyeriyle veritabanı şeması, eşikler ve formüller üzerinde, AI Automation ekibiyle API sözleşmesi üzerinde, Product Owner ile kabul kriterleri üzerinde.

#### 4. AI Automation Stajyerleri (2 kişi)

Siz iki şeyi birden yapıyorsunuz: uygulamanın ürettiği sayıları insanın anlayacağı bir yoruma dönüştürmek ve aylık raporlama-uyarı işini otomatikleştirmek. Yazılım ekibinin yazdığı API skoru üretir ama o skoru kimseye anlatmaz, kimseyi uyarmaz. Bu ikisi sizin işiniz.

Rolünüzün AI tarafı şudur: skor motoru “risk_skoru: 72, gerekce_kodlari: [HEDEF_ALTINDA, YUKSEK_ISKONTO]” gibi makine çıktısı üretir. Satış yöneticisi bunu okumak zorunda kalmamalı. Siz bir LLM'e skoru, metrikleri ve eşikleri verip iki-üç cümlelik anlaşılır bir performans yorumu ve yöneticiye gidecek uyarı mesajı taslağı ürettireceksiniz. Skoru AI vermez; AI sadece skoru anlatır.

Araç seçiminde serbestsiniz. Otomasyon için Python script'i + zamanlayıcı en basit yoldur; isterseniz n8n, Make veya Power Automate kullanabilirsiniz. AI katmanı için OpenAI/Azure OpenAI API veya benzeri bir kütüphane kullanabilirsiniz. Gerçek LLM anahtarınız yoksa mock LLM veya şablon tabanlı bir stub kabul edilir; o durumda tasarımı README'de anlatmanız gerekir.

İki kişisiniz; işi ikiye bölün. Önerilen ayrım:

AI Automation-1: Otomasyon ve raporlama akışı. Aylık çalıştırmanın tetiklenmesi, API'nin çağrılması, sonuçların rapor dosyasına yazılması, uyarı gönderimi, loglama.

AI Automation-2: AI yorum katmanı. Prompt tasarımı, LLM çağrısı, guardrail, fallback, çıktı tutarlılığının kontrolü, teklif değerlendirme akışının tetiklenmesi.

Ortak görevleriniz:

Uçtan uca akışı bir diyagramla çizin. Hangi adım hangi sistemi tetikliyor, nerede insan devreye giriyor.

Aylık çalıştırma akışını kurun: bir tetikleyici (zamanlanmış görev, komut veya form) API'yi çağırıp tüm bayilerin skorunu alsın.

AI yorum katmanını kurun. Skor motorunun çıktısını (skor, gerekçe kodları, hedefe ulaşma oranı, ortalama marj, iskonto) bir LLM'e verip satış yöneticisinin anlayacağı iki-üç cümlelik yorum ürettirin.

Prompt'u dosyada tutun, koda gömmeyin. Prompt'un ne beklediği ve neyi yasakladığı okunabilir olmalı.

Prompt'a bayi adı göndermeyin; BayiKodu ve metrikler yeterlidir. Bunu prompt dosyasında ve kodda açıkça gösterin.

AI'ın skoru değiştirmesini engelleyin. LLM çıktısı yalnızca metin alanlarına (ai_comment, alert_message_draft) yazılır; risk_skoru ve gerekce_kodlari alanlarına dokunamaz. Bu kontrolü kodda açıkça uygulayın.

Fallback kurun. LLM hata verirse, yavaş kalırsa veya anahtar yoksa akış durmamalı: şablon tabanlı bir yorum metniyle devam etmeli.

AI çıktısının tutarlılığını kontrol edin. Aynı bayi için üç kez çağrı yapıp yorumların birbiriyle çelişmediğini doğrulayın.

Risk skoru eşiği aşan bayiler için uyarı mesajı taslağını da AI ile üretin: bayi kodu, sorunun özeti ve önerilen aksiyon net olmalı.

Uyarıyı gönderin. Gerçek e-posta veya Teams gönderimi zorunlu değil; dosyaya yazmak veya mock gönderim kabul edilir.

Aylık rapor çıktısı üretin: risk listesi, skorlar, AI yorumları ve kritik stok listesi tek bir dosyada (Excel, CSV veya Markdown) toplanmalı.

Teklif değerlendirme modülünü akışa bağlayın: bir form veya komutla teklif girildiğinde /teklif-degerlendir çağrılsın, sonuç ve AI açıklaması kullanıcıya dönsün.

Hata senaryolarını ele alın: API yanıt vermezse, veri dosyası eksikse, LLM hata dönerse akış ne yapacak? Sessizce ölmemeli.

Akışın loglarını tutun ve loglara bayi adı düşmediğini kontrol edin.

Akışı en az üç örnek bayiyle çalıştırıp ekran kaydı veya ekran görüntüsü alın; demoda bunu göstereceksiniz.

Teslimatlarınız: akış diyagramı, çalışan otomasyon akışı (script veya export), AI yorum katmanı, prompt dosyaları, guardrail ve fallback mekanizması, uyarı örneği, aylık rapor çıktısı örneği, hata senaryosu notları, örnek çalıştırma kayıtları.

Kimlerle çalışıyorsunuz: Yazılım ekibiyle API sözleşmesi üzerinde (en kritik bağımlılığınız bu), Product Owner ile uyarı kurallarının iş mantığı üzerinde, Data stajyeriyle AI yorumunda hangi sayıların yer alacağı üzerinde.

### 20 Günlük Plan ve Checkpoint'ler

Proje 20 iş günü sürer (4 çalışma haftası). Gün 5, 10, 15 ve 20'de 30 dakikalık bir checkpoint yapılır; takım o dönemin çıktısını gösterir. Checkpoint'ler not almak için değil, tıkanıklığı erken görmek içindir. Süre kısa: ilk hafta veri temizliğine ayrılmıştır ve bu normaldir.

| Dönem | Odak | Dönem sonunda beklenen |
| --- | --- | --- |
| Gün 1-5 | Veriyi tanıma ve kurulum | Kapsam dokümanı ve backlog hazır; altı dosyanın keşifsel analizi ve kirlilik envanteri çıkmış; temizlik kuralları kararlaştırılmış; repo kurulmuş ve boş ASP.NET Core Web API uygulaması ayağa kalkıyor; Supabase projesi açılmış ve bağlantı test edilmiş; API sözleşmesinin ilk hali yazılmış; otomasyon aracı ve AI sağlayıcısı (veya mock LLM) seçilmiş, akış diyagramı çizilmiş |
| Gün 6-10 | Temizlik ve çekirdek geliştirme | Temizlik script'i çalışıyor ve birleştirilmiş veri seti üretiyor; veritabanı şeması netleşmiş ve temizlenmiş veri Supabase'e yüklenmiş; marj ve hedef gerçekleşme analizi hazır; eşik önerileri çıkmış; skor motoru ilk çalışan halde; performans endpoint'i veritabanından okuyup yanıt dönüyor; ilk AI yorum denemesi çalışıyor |
| Gün 11-15 | Entegrasyon | Eşikler thresholds.json'dan okunuyor; risk listesi ve kritik stok endpoint'leri çalışıyor; React arayüzü skor ve AI yorumunu gösteriyor; AI katmanı guardrail ve fallback ile çalışıyor; aylık otomasyon akışı uçtan uca çalışıyor; Power BI veri modeli ve temel ölçüler hazır, ölçüler API sonuçlarıyla doğrulanmış; loglama yerinde; birim testler yazılmış; tüm parçalar tek repoda birleşmiş |
| Gün 16-20 | Kapanış ve demo | Teklif değerlendirme modülü çalışıyor; hata senaryoları ele alınmış; Power BI raporunun üç sayfası tamam, .pbix repoda ve ekran görüntüleri alınmış; README tamam; demo senaryosu üç örnek bayiyle prova edilmiş; sunum hazır |

### Roller Arası Bağımlılıklar

Aşağıdaki tablo kimin neyi kime teslim ettiğini gösterir. Bir satırdaki teslimat gecikirse alt taraftaki iş bloke olur; bu yüzden bu tabloyu haftalık checkpoint'te birlikte gözden geçirin.

| Kim üretir | Ne üretir | Kim kullanır | Ne zaman gerekir |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Kirlilik envanteri ve temizlik kuralları | Yazılım, Product Owner | Gün 4 |
| Product Owner | Kabul kriterleri ve öncelikli backlog | Tüm takım | Gün 5 |
| Yazılım | API sözleşmesi (endpoint ve alan listesi) | AI Automation | Gün 5 |
| Product Owner | Power BI rapor kapsamı ve kabul kriteri | Data | Gün 6 |
| Data | Veritabanı şeması (tablo ve kolon isimleri) | Yazılım | Gün 8 |
| Data | Supabase'e yüklenmiş temizlenmiş veri | Yazılım, Data (Power BI) | Gün 9 |
| Data | Marj/hedef formülleri ve eşik önerileri | Yazılım | Gün 9 |
| Data | thresholds.json konfigürasyon dosyası | Yazılım | Gün 10 |
| Yazılım | Çalışan performans ve risk listesi endpoint'leri | AI Automation | Gün 10 |
| AI Automation | AI yorum katmanı, uyarı akışı ve aylık rapor çıktısı | Product Owner (demo) | Gün 15 |
| Tüm takım | Birleşmiş tek repo | Product Owner (demo) | Gün 15 |
| Data | Power BI raporu (.pbix) ve ekran görüntüleri | Product Owner (demo), Tüm takım | Gün 18 |

### Kurulum Gereksinimleri

Aşağıdaki listeyi projenin ilk günü değil, başlamadan önce tamamlayın. Kurulumla geçen her gün 20 iş gününden düşer. Şirket bilgisayarınızda yönetici (admin) yetkisi yoksa .NET SDK, Visual Studio, Python, Docker ve Power BI Desktop kurulumu için IT talebini önceden açın.

| Rol | Kurulması gerekenler | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Herkes (6 kişi) | Git, GitHub hesabı, VS Code (veya tercih edilen editör), .NET 8 SDK, Python 3.11+, Excel veya LibreOffice Calc, ekran kaydı aracı | Tek repo üzerinden çalışılacak; PO dahil herkes repoyu klonlayıp projeyi çalıştırabilmeli |
| Product Owner | Görev panosu (Trello, GitHub Projects veya Jira — biri yeterli), Word/Google Docs, PowerPoint, diyagram aracı (draw.io veya Excalidraw) | Kod yazmayacak, ancak backlog'u repoda tutacaksa temel Git komutlarını bilmeli |
| Data (1 kişi) | Python 3.11+ ile pandas, numpy, openpyxl, matplotlib/seaborn, jupyter, sqlalchemy + psycopg2 (veya supabase-py); Jupyter Lab veya VS Code Jupyter eklentisi; Supabase hesabı (ücretsiz plan); Power BI Desktop (ücretsiz) | Power BI Desktop yalnızca Windows'ta çalışır. Mac kullanılıyorsa sanal makine veya Windows bilgisayar gerekir; bu Gün 1'de netleşmeli. Power Query ve DAX ayrı kurulum gerektirmez |
| Yazılım (2 kişi) | .NET 8 SDK ile ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core + Npgsql (PostgreSQL sağlayıcısı), FluentValidation, Serilog, xUnit; Node.js 20+ ve npm ile React (Vite + TypeScript); Visual Studio 2022 veya VS Code + C# Dev Kit; Postman veya Thunder Client | API ve React arayüzü iki ayrı servis olarak çalışır; “tek komutla ayağa kalkmalı” kriterini karşılamak için Docker Compose önerilir. Docker zorunlu değildir; alternatif olarak iki servisi birlikte başlatan tek bir script de kabul edilir. Veritabanı Supabase'de bulutta durduğu için yerel PostgreSQL kurulumu gerekmez; yalnızca bağlantı dizesi yapılandırılır |
| AI Automation (2 kişi) | Python 3.11+ ile openai (veya seçilen sağlayıcının SDK'sı), requests, python-dotenv; otomasyon aracı (n8n, Make, Power Automate veya Python + zamanlayıcı); diyagram aracı | LLM API anahtarı şirket tarafından sağlanır; stajyer kendi hesabıyla satın almaz. Anahtar sağlanamıyorsa mock LLM ile devam edilir ve bu Gün 1'de bildirilir |

Projeden önce netleşmesi gereken üç konu:

Power BI Desktop yalnızca Windows üzerinde çalışır. Data stajyeri Mac kullanıyorsa sanal makine veya Windows bilgisayar temin edilmelidir.

LLM API anahtarını şirket sağlar. Kimin sağlayacağı ve varsa kullanım limiti projeden önce belirlenmelidir; anahtar sağlanamayacaksa mock LLM kararı Gün 1'de duyurulur.

Kurulum yetkisi kontrol edilmelidir. Şirket bilgisayarlarında yönetici hakkı yoksa .NET SDK, Visual Studio, Python, Docker ve Power BI kurulumları IT talebi gerektirir ve bu talepler proje başlamadan açılmalıdır.

### Ortak Çalışma Kuralları

Tek repo kullanılır. Herkesin kodu, verisi, akış dosyası ve dokümanı aynı repoda durur. Ham Excel dosyaları da repoda tutulur.

Doğrudan main dalına push yapılmaz. Herkes kendi dalında çalışır, pull request açar, en az bir takım arkadaşı review eder.

Alan isimleri ve gerekçe kodları takım genelinde tektir. Bir yerde risk_skoru, başka yerde score yazılmaz; bir yerde gerekce_kodlari, başka yerde reason_codes yazılmaz.

Bayi adları LLM'e gönderilen içerikte ve loglarda kullanılmaz; BayiKodu kullanılır.

Sabit değerler koda gömülmez; konfigürasyon dosyasından okunur.

Veritabanı bağlantı bilgileri ve API anahtarları repoya commit edilmez; ortam değişkeni veya .gitignore'a alınmış yerel dosya kullanılır. Repoda yalnızca örnek dosya (appsettings.Example.json, .env.example) bulunur.

Prompt'lar koda gömülmez; dosya olarak repoda tutulur ve versiyonlanır.

AI çıktısı hiçbir zaman doğrudan skor veya karar alanına yazılmaz; yalnızca metin alanlarını doldurur.

Her rol kendi bölümünü README içinde kısaca dokümante eder.

Tıkandığınızda bir gün içinde söyleyin. Sessizce beklemek takımın tamamını geciktirir.

Veri temizliğine dair her karar (neyi dışladınız, boşları nasıl doldurdunuz) yazılı olarak kayıt altına alınır. Sözlü karar geçmez.

### Minimum Kabul Kriterleri

Proje aşağıdaki maddelerin tamamı sağlanmışsa tamamlanmış sayılır.

Altı Excel dosyası tek bir temizlik adımıyla okunup birleştirilmiş bir veri setine dönüştürülebilmeli.

Temizlenmiş veri Supabase'e (PostgreSQL) yüklenmiş olmalı; yükleme script'i tekrar çalıştırıldığında mükerrer kayıt oluşmamalı.

Veritabanı şeması repoda bulunmalı (schema.sql) ve tablolar arası ilişkiler yabancı anahtarlarla tanımlanmış olmalı.

Temizlik kararları (tarih formatları, iskonto normalizasyonu, mükerrerler, eksik ve negatif değerler, hayalet kodlar) yazılı olarak gerekçelendirilmeli.

Uygulama tek komutla ayağa kalkmalı (API ve React arayüzü birlikte; Docker Compose veya tek başlatma script'i ile); performans, risk listesi ve kritik stok endpoint'leri veritabanından okuyarak çalışmalı.

Bayi risk skoru deterministik bir kural/skor motoru tarafından üretilmeli; LLM'e bırakılmamalı, rastgelelik olmamalı.

Skor eşikleri veri analizine dayanmalı ve konfigürasyon dosyasından okunmalı; eşik değişince kod değişmemeli.

Aylık hedef verisi gerçekten kullanılmalı: hedefe ulaşma oranı hesaplanmalı ve skora girmeli.

Stok verisi karar akışında gerçekten kullanılmalı: MinStokSeviyesi altındaki ürünler tespit edilmeli.

Basit bir React arayüzü bayi bazında metrikleri, skoru, gerekçe kodlarını ve AI yorumunu göstermeli; veriyi doğrudan dosyadan değil, ASP.NET Core API'sinden çekmeli.

Otomasyon akışı tetiklemeden aylık rapor çıktısına kadar uçtan uca çalışmalı.

Risk eşiğini aşan bayiler için uyarı mesajı üretilip gönderilmeli (mock gönderim kabul edilir). Bu uyarı eşiği de thresholds.json içinde tanımlı olmalı.

AI katmanı performans yorumu ve uyarı mesajı taslağı üretmeli. Gerçek LLM anahtarı yoksa mock LLM veya stub kabul edilir; tasarım README'de açıklanmalı.

AI çıktısının skoru veya gerekçe kodlarını değiştiremediği bir guardrail ile garanti altına alınmalı.

LLM hata verdiğinde uygulamanın skoru yine dönmesini sağlayan fallback bulunmalı.

Prompt dosya olarak repoda bulunmalı ve içine bayi adı gönderilmediği gösterilmeli.

Loglama ve hata yönetimi bulunmalı; uygulama hiçbir senaryoda çökmemeli.

Skor/karar motoru için xUnit ile yazılmış en az üç birim test bulunmalı.

Teklif değerlendirme modülü çalışmalı ve APPROVE / REJECT / NEED_APPROVAL kararı ile gerekçe kodları dönmeli.

README ile herhangi bir takım üyesi projeyi sıfırdan çalıştırabilmeli.

Veri analizi bir rapor veya notebook olarak teslim edilmeli.

Power BI raporu Supabase'deki temizlenmiş tablolardan beslenmeli; ham Excel'e doğrudan bağlanmamalı.

Power BI'daki ciro, marj ve hedef gerçekleşme değerleri API'nin döndüğü değerlerle aynı olmalı; en az üç bayide karşılaştırma gösterilmeli.

Rapor en az üç sayfa içermeli (yönetici özeti, bayi kırılımı, stok) ve bayi/segment/bölge/tarih filtreleriyle çalışmalı.

Rapor .pbix olarak repoda bulunmalı ve sayfa ekran görüntüleri teslim edilmeli.

Backlog ve kabul kriterleri güncel olmalı.

Takım sunumunda her stajyer kendi bölümünü anlatmalı.

### Örnek API Davranışı

Aşağıdaki örnek bir referanstır; alan isimlerini takım olarak netleştirip ilk hafta sonunda sabitleyin. Türkçe ve İngilizce alan adlarını karıştırmayın, birini seçip tutarlı kullanın.

GET /bayi/B0012/performans Response: { "bayi_kodu": "B0012", "segment": "Kurumsal", "bolge": "Marmara", "donem": "2025-05", "gerceklesen_ciro": 1842500.40, "hedef_ciro": 2000000, "hedefe_ulasma_pct": 92.1, "ortalama_marj_pct": 11.4, "marj_esigi_pct": 15.0, "ortalama_iskonto_pct": 17.3, "iade_orani_pct": 3.1, "kritik_stok_urun_sayisi": 2, "risk_skoru": 72, "risk_seviyesi": "YUKSEK", "gerekce_kodlari": ["MARJ_EROZYONU", "YUKSEK_ISKONTO"], "ai_comment": "B0012 mayıs ayında hedefinin %92'sine ulaştı ancak ortalama marjı %11,4 ile şirket eşiği olan %15'in altında kaldı. Ortalama iskonto %17,3 ile segment ortalamasının üzerinde; ciro korunuyor fakat karlılık eriyor.", "alert_message_draft": "B0012 bayisinde marj erozyonu tespit edildi. Hedef tutuyor ancak iskonto seviyesi yüksek; iskonto politikası görüşmesi öneriliyor.", "comment_source": "llm", "llm_fallback_used": false } POST /teklif-degerlendir Request: { "bayi_kodu": "B0012", "urun_kodu": "U1057", "depo_kodu": "DP01", "miktar": 8, "birim_fiyat": 12370.99, "iskonto_orani": 0.18 } Response: { "karar": "NEED_APPROVAL", "gerekce_kodlari": ["MARJ_ESIK_ALTI", "STOK_YETERSIZ"], "hesaplanan_marj_pct": 9.8, "marj_esigi_pct": 15.0, "mevcut_stok": 5, "ai_comment": "Teklif marjı %9,8 ile eşiğin altında ve DP01 deposunda yalnızca 5 adet stok var. Yönetici onayı gerekir.", "comment_source": "llm" }

### Önerilen Repo Yapısı

Tek repo, dört rolün çıktısını birlikte barındırır. Yapı zorunlu değildir ama benzer bir düzen tavsiye edilir.

project/ app/ Program.cs # ASP.NET Core uygulama girişi appsettings.json # konfigürasyon yönetimi api/ DealerController.cs # performans, risk-listesi, stok, teklif endpoint'leri core/ MetricsService.cs # ciro, marj, hedefe ulaşma hesapları ScoringEngine.cs # deterministik risk skoru motoru OfferRules.cs # teklif değerlendirme kuralları data_access/ AppDbContext.cs # EF Core context (PostgreSQL / Supabase) DealerRepository.cs # veritabanından bayi ve satış okuma ai/ CommenterClient.cs # LLM çağrısı + guardrail + fallback prompts/ performance_comment.txt # performans yorumu prompt'u alert_message.txt # uyarı mesajı prompt'u utils/ LoggingExtensions.cs # Serilog yapılandırması ui/ src/App.tsx # React arayüzü (Vite + TypeScript) src/components/ # bayi seçimi, metrik kartları, skor rozeti src/api/client.ts # ASP.NET Core API çağrıları package.json # React bağımlılıkları ve script'leri etl/ clean.py # altı dosyanın temizliği ve birleştirilmesi load_to_db.py # temizlenmiş veriyi Supabase'e yükleme cleaning_rules.md # temizlik kararları ve gerekçeleri db/ schema.sql # tablo tanımları, anahtarlar ve indeksler schema.md # şema dokümanı (tablo ve kolon açıklamaları) config/ thresholds.json # Data stajyerinin ürettiği eşikler data/ raw/ # Satislar, Urunler, Bayiler, Stok, Depolar, AylikHedefler processed/ # temizlenmiş ara çıktı (DB'ye yüklenmeden önce) analytics/ exploration.ipynb # keşifsel analiz ve kirlilik envanteri margin_target_analysis.ipynb # marj, hedef ve segment kırılımı findings.md # eşik önerileri ve gerekçeler powerbi/ bayi_performans.pbix # Power BI raporu measures.md # DAX ölçülerinin açıklaması screenshots/ # rapor sayfalarının ekran görüntüleri automation/ flow_diagram.png # uçtan uca akış diyagramı monthly_run.py # aylık çalıştırma ve raporlama akışı alerts/ # uyarı gönderim akışı README.md # akışların nasıl çalıştırılacağı product/ scope.md # kapsam dokümanı backlog.md # kullanıcı hikâyeleri ve kabul kriterleri demo_script.md # demo senaryosu reports/ monthly_report_sample.xlsx # örnek aylık rapor çıktısı tests/ ScoringEngineTests.cs # xUnit — skor motoru testleri MetricsServiceTests.cs # xUnit — metrik hesabı testleri logs/ sample_audit.log # örnek log README.md # kurulum ve çalıştırma talimatları BayiPerformans.sln # .NET çözüm dosyası (app + tests)

requirements.txt               # Python bağımlılıkları (etl, analytics, automation)

### Test Yaklaşımı

Demo öncesinde aşağıdaki senaryoların tamamı çalıştırılıp sonucu doğrulanmalıdır. Bu tablo aynı zamanda sunumda gösterilecek örneklerin listesidir.

| Test senaryosu | Beklenen sonuç | Sahibi |
| --- | --- | --- |
| Karışık formatlı tarih sütunu okunuyor | Tüm tarihler tek formata çevrilir, hata alınmaz | Data |
| Metin olarak gelmiş fiyat/maliyet (“11.006,87 TL”) | Doğru ondalıklı sayıya çevrilir | Data |
| Aynı sütunda 0.05 / 5 / “%5” iskonto | Tek ölçekte normalize edilir; marj hesabı tutarlı çıkar | Data |
| Mükerrer ürün ve bayi kodu | Tekilleştirme kuralı uygulanır, satır sayısı beklenen değere iner | Data |
| Negatif miktar ve boş miktar içeren satırlar | Yazılı kurala göre ele alınır; ciro hesabı bozulmaz | Data + Yazılım |
| Yükleme script'i iki kez çalıştırılır | Veritabanında mükerrer kayıt oluşmaz; satır sayısı aynı kalır | Data |
| API veritabanından okuyor | Endpoint sonuçları Supabase'deki tablolarla birebir eşleşir | Data + Yazılım |
| Hedefe ulaşan, marjı iyi bayi | Düşük risk skoru; uyarı üretilmez | Yazılım |
| Hedefin altında kalan bayi | HEDEF_ALTINDA gerekçe kodu döner, skor yükselir | Yazılım |
| Marjı eşiğin altında olan bayi | MARJ_EROZYONU gerekçe kodu döner; uyarı taslağı üretilir | Yazılım + AI Automation |
| Aylık hedefi olmayan bayi (84 bayiden biri) | Uygulama çökmez; hedefe ulaşma alanı boş/işaretli döner | Yazılım |
| MinStokSeviyesi altındaki ürün-depo kaydı | Kritik stok listesinde görünür | Yazılım |
| MinStokSeviyesi boş olan kayıt | Varsayılan kural uygulanır; hata alınmaz | Data + Yazılım |
| Var olmayan bayi kodu sorgulanıyor | Kontrollü hata yanıtı; uygulama çökmez | Yazılım |
| Eşik değeri konfigürasyondan değiştirilir | Kod değişmeden skor ve gerekçe kodları değişir | Data + Yazılım |
| AI katmanı hata veriyor / anahtar yok | Skor yine döner; şablon tabanlı yorum kullanılır | AI Automation |
| AI çıktısı skoru değiştirmeye çalışıyor | Guardrail engeller; risk_skoru ve gerekce_kodlari değişmez | AI Automation |
| Aynı bayi için üç kez AI çağrısı | Yorumlar birbiriyle çelişmez, skor aynı kalır | AI Automation |
| Prompt'a giden veri kontrol edilir | İçerikte bayi adı bulunmaz, yalnızca BayiKodu ve metrikler | AI Automation |
| Aylık otomasyon akışı baştan sona çalıştırılır | Rapor dosyası ve uyarılar üretilir, akış sessizce ölmez | AI Automation |
| Marjı düşük ve stoğu yetersiz teklif girilir | NEED_APPROVAL; gerekçe kodlarında hem marj hem stok görünür | Yazılım + AI Automation |